METODE MEMPERSINGKAT WAKTU PENYELESAIAN PROYEK DENGAN BIAYA OPTIMAL

PENYUSUN :

Y. DJOKO SETIYARTO, ST., MT.
[image: image1.wmf]
Universitas KOMPUTER INDONESIA

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK SIPIL

ABSTRAK

Suatu jadwal proyek yang telah direncanakan dapat dipersingkat waktu penyelesaiannya dengan menambah biaya dan sumber daya dalam batas-batas yang masih dianggap ekonomis. Dalam penulisan penelitian ini, metode jaringan kerja yang digunakan untuk analisis mempersingkat waktu penyelesaian proyek adalah metode diagram preseden. Analisis mempersingkat waktu penyelesaian proyek dengan biaya yang optimal dilakukan dengan cara memperpendek setiap durasi komponen kegiatan proyek, yang mungkin dapat dilakukan dan mempertimbangkan pula besarnya biaya langsung untuk untuk mempersingkat setiap durasi komponen kegiatan proyek. Setelah didapat kemungkinan-kemungkinan waktu penyelesaian proyek yang dipersingkat beserta penambahan biaya langsungnya, perlu dipertimbangkan pula pengurangan dari biaya tak langsungnya. Dari analisis tersebut akan didapat waktu penyelesaian proyek dipersingkat dan dengan biaya yang optimal.
