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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1
Kesimpulan

Perhitungan dalam berbagai bentuk perencanaan maupun desain, sangat lazim dijumpai dalam dunia teknik sipil. Hal ini memerlukan suatu bentuk pemahaman yang baik terhadap konsep maupun dasar-dasar teori yang harus dimiliki secara individual. Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang terdapat pada perhitungan produktivitas alat berat pada pekerjaan pemindahan tanah mekanik terhadap waktu pengerjaan dan biaya pengadaan alat berat pengolahan datanya yang masih diproses secara manual. Hal ini mengakibatkan proses pengerjaan atau perhitungan memerlukan waktu yang lama dan ditambah lagi memerlukan pemahaman terhadap spesifikasi dari alat berat tersebut. Dalam kondisi tertentu tingkat konsentrasi seseorang dapat menurun dan berimbas pada tingkat akurasi terhadap perhitungan karena kesalahan human error. 

Atas dasar itulah, pengembangan software perhitungan produktivitas alat berat pada pekerjaan pemindahan tanah mekanik terhadap waktu dan biaya dibuat. Dengan adanya software aplikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan tingkat efektifitas terhadap waktu dan memiliki akurasi perhitungan yang lebih baik, selain itu para pengguna khususnya kalangan teknik sipil dapat menganalisis dan melakukan proses perhitungan menjadi lebih cepat dan akurat tanpa memerlukan pemahaman terhadap spesifikasi alat berat yang digunakan serta pengerjaannya sudah jauh lebih mudah.
Validasi Hasil Perhitungan 

	Volume Pekerjaan
	Sofware
	Manual

	Volume Asli
	1498,50 m3
	1498,50 m3

	Volume Gembur
	1876,50 m3
	1876,50 m3

	Volume Lepas
	1350 m3
	1350 m3


	Perhitungan Program

	Jenis Alat Berat 
	Produktivitas

(m3/Hari)
	Waktu Pengerjaan

(Hari)
	Biaya Sewa Alat

(per Jam)

	Excavator
	2196,18
	0,68
	Rp 2.170.100,88

	Loader
	924
	2,03
	Rp. 1.453.953,53

	Dump Truck
	32,26
	1,34
	Rp. 2.537.767,65

	Bulldozer
	1382,93
	1,36
	Rp. 2.484.717,94

	Compactor
	4357,50
	0,43
	Rp. 1.628.270,00

	Perhitungan Manual

	Jenis Alat Berat
	Produktivitas

(m3/Hari)
	Waktu Pengerjaan
(Hari)
	Biaya Sewa Alat
(per Jam)

	Excavator
	2196,18
	0,68
	Rp 2.377.200,00

	Loader
	924
	2,03
	Rp 1.496.953,00

	Dump Truck
	32.26
	1.32
	Rp 2.529.450,00

	Bulldozer
	1382,93
	1,36
	Rp 2.616.950,00

	Compactor
	4357,50
	0,43
	Rp 1.758.400,00



Perhitungan produktivitas alat berat pada pekerjaan pemindahan tanah mekanik terhadap waktu pengerjaan dan biaya pengadaan alat yang diperoleh dari perhitungan menggunakan perangkat lunak atau software program mempunyai hasil yang sama jika dibandingkan dengan hasil perencanaan menggunakan perhitungan manual, dengan perbedaan ± 5 %.  Hal tersebut terjadi dikarenakan hasil pembulatan terhadap perhitungan.
5.2 Saran
Setelah memperhatikan hasil analisa serta kesimpulan diatas, maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yang sekiranya berguna bagi kalangan praktisi ataupun kalangan akademik yang membaca laporan skripsi ini. Dengan melihat betapa pentingnya penggunaan sebuah software dalam mendukung proses perhitungan dalam dunia teknik sipil, maka perlu adanya pengembangan kemampuan dalam perancangan dan penyusunan sebuah software, sehingga seorang civil engineer dapat mengembangkan software-software lainnya yang dapat mendukung perhitungan, analisa maupun desain dalam dunia teknik sipil. Disamping itu, penulis menyarankan dengan adanya software atau aplikasi pendukung ini seorang engineer harus tetap menguasai teori dasar dalam perhitungan produktivitas alat yang bersangkutan dengan waktu dan akhirnya menyangkut biaya, sehingga dapat membandingkan hasil penghitungan secara manual dan komputasi,  kemudian dalam melakuakan analisis sehingga keputusan dari hasil penghitungan secara manual maupun komputasi tersebut dapat diambil dengan tepat. 
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